## Slide 1: Agile. Scrum.

## Slide 2: Agile
Гибкий подход к разработке ПО.
Лучшие практики:
  Scrum
  XP
  Crystal, etc.
"Agility is not a technology, science, or product but a culture" (Philippe Kruchten)

## Slide 3: Agile манифест
Люди и их взаимодействие важнее, чем процессы и средства
Работающее ПО важнее, чем исчерпывающая документация
Сотрудничество с заказчиком важнее, чем обсуждение условий контракта
Реагирование на изменения важнее, чем следование плану

## Slide 4: Ценности Agile
Гибкость и простота
Частые релизы
Самоорганизующаяся команда
Больше общения

## Slide 5: Гибкость и простота
Agile-процессы готовы к изменениям требований даже на поздних этапах разработки.
Важна простота - искусство увеличения объема работ, которых удалось избежать.

## Slide 6: Частые релизы
Наивысший приоритет - удовлетворенность заказчика:
  ранние и периодические поставки ПО
  ПО работающее и ценное для заказчика
Продолжительность каждой итерации - от недели до месяц.
Предпочтение - коротким интервалам.

## Slide 7: Самоорганизующаяся команда
Над проектом работают мотивированные люди.
Создаются все условия, поддержка и полное доверие.
Самые лучшие архитектуры, требования и дизайны систем создаются самоорганизующимися командами.
Команда сама организует оптимальный процесс.

## Slide 8: Больше общения
Потенциальные пользователи системы и разработчики должны работать вместе на протяжении всего проекта.
Самый действенный и эффективный способ обмена информацией как внутри команды разработчиков, так и с внешним миром - непосредственное общение.

## Slide 9: Scrum
Наиболее распространенная практика разработки в Agile.
Ключевые термины:
Product backlog
  User story
  Product owner
Sprint
  Sprint backlog: tasks
Daily scrum
  Scrum master
  Taskboard

## Slide 10: Product Backlog
Содержит список функциональных единиц системы (“user stories”), запланированных на след релиз
ID | Важн | Название | Описание | Как показать
248 | 75 | Заставка (splash screen) | Как пользователь я хочу видеть заставку пока приложение открывается. | 1. Запустить приложение – заставка показ. до появления главного окна

## Slide 11: Product Backlog
Product backlog один на весь релиз
Им владеет менеджер продукта (“product owner”)
Он не статичен – записи можно добавлять, удалять, менять им приоритет
Общедоступен, но поддерживается одним человеком

## Slide 12: Спринт (Sprint)
Фаза разработки состоит из нескольких итераций – спринтов.
Обычно спринт длится 2-4 недели.
Этапы:
  Планирование
  Разработка
  Демонстрация
  Ретроспектива

## Slide 13: Sprint Backlog
Описывает задачи, запланированные командой на спринт
Задачи – действия, необходимые для реализации запланированной на спринт функциональности
В описание задачи входит ее оценка

## Slide 14: Планирование (Sprint Planning)
Проводится в начале спринта
Участвует вся команда
User stories разбиваются на задачи и оцениваются членами команды
В результате команда подписывается на ту функциональность, на которую хватает времени спринта

## Slide 15: Ежедневный скрам (Daily Scrum)
Проводится каждый день в фиксированное время
Рекомендуется проводить стоя в течение 10-15 минут
Если что-то нужно обсудить, назначается время после скрама

## Slide 16: Sprint whiteboard

## Slide 17: Демонстрация (ревью)
В конце каждого спринта проводится ревью
Это демонстрация реализованной функциональности
В ней может участвовать любой человек, задействованный в проекте
В идеале после каждой демонстрации можно отправлять продукт заказчику

## Slide 18: Ретроспектива спринта
После каждого спринта (ревью)
Участвуют все члены команды
Цель - осознать:
  Что было хорошо?
  Что могло бы быть лучше
Это обсуждение процесса, а не технических сложностей

## Slide 19: Ссылки
http://agilemanifesto.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development
http://agilerussia.ru/index.php
Agile Project Management with Scrum. By Ken Schwaber.